A07-Solarpy

Maran Christian

TGM

5BHITM

Inhalt

[Aufgabenstellung 2](#_Toc414261467)

[Zeitaufwandsaufzeichnung 3](#_Toc414261468)

[Designüberlegung 4](#_Toc414261469)

[Notwendige Libraries 4](#_Toc414261470)

[Überlegungen 4](#_Toc414261471)

[Codedesign 4](#_Toc414261472)

[GUI-Design 5](#_Toc414261473)

[V1 5](#_Toc414261474)

[Splashscreen 5](#_Toc414261475)

[Quellen 7](#_Toc414261476)

# Aufgabenstellung

Wir wollen nun unser Wissen aus Medientechnik und SEW nützen um eine etwas kreativere Applikation zu erstellen.

Eine wichtige Library zur Erstellung von Games mit 3D-Grafik ist Pygame. Die 3D-Unterstützung wird mittels PyOpenGL erreicht.

Die Kombination ermöglicht eine einfache und schnelle Entwicklung.

Während pygame sich um Fensteraufbau, Kollisionen und Events kümmert, sind grafische Objekte mittel OpenGL möglich.

Die Aufgabenstellung:

Erstellen Sie eine einfache Animation unseres Sonnensystems:

In einem Team (2) sind folgende Anforderungen zu erfüllen.

* Ein zentraler Stern
* Zumindest 2 Planeten, die sich um die eigene Achse und in elliptischen Bahnen um den Zentralstern drehen
* Ein Planet hat zumindest einen Mond, der sich zusätzlich um seinen Planeten bewegt
* Kreativität ist gefragt: Weitere Planeten, Asteroiden, Galaxien,...
* Zumindest ein Planet wird mit einer Textur belegt (Erde, Mars,... sind im Netz verfügbar)

Events:

* Mittels Maus kann die Kameraposition angepasst werden: Zumindest eine Überkopf-Sicht und parallel der Planentenbahnen
* Da es sich um eine Animation handelt, kann diese auch gestoppt werden. Mittels Tasten kann die Geschwindigkeit gedrosselt und beschleunigt werden.
* Mittels Mausklick kann eine Punktlichtquelle und die Textierung ein- und ausgeschaltet werden.
* Schatten: Auch Monde und Planeten werfen Schatten.

Hinweise:

* Ein Objekt kann einfach mittels glutSolidSphere() erstellt werden.
* Die Planten werden mittels Modelkommandos bewegt: glRotate(), glTranslate()
* Die Kameraposition wird mittels gluLookAt() gesetzt
* Bedenken Sie bei der Perspektive, dass entfernte Objekte kleiner - nahe entsprechende größer darzustellen sind.  
  Wichtig ist dabei auch eine möglichst glaubhafte Darstellung. gluPerspective(), glFrustum()
* Für das Einbetten einer Textur wird die Library Pillow benötigt! Die Community unterstützt Sie bei der Verwendung.

# Zeitaufwandsaufzeichnung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Status |
| 1 Libraries-Recherche | 00h 30min | 00h 35min | Done |
| 1.1 Evaluierung der Libraries | 00h 30min | 00h 35min | Done |
| 2 Anlernen der Libraries | 04h 00min | 03h 30min | In progress |
| 2.1 Pygame | 01h 30min | 01h 00min | Done |
| 2.1.1 Darstellung | 00h 30min | 00h 30min | Done |
| 2.1. 2 Steuerung | 01h 00min | 00h 30min | Done |
| 2.2 OpenGL | 02h 30min | 02h 00min | In progress |
| 2.2.1 Erzeugen von Objekten | 00h 30min | 00h 45min | Done |
| 2.2.2 Translation von Objekten | 00h 30min | 00h 30min | Done |
| 2.2.3 Rotation von Objekten | 01h 00min | 00h 30min | In progress |
| 2.2.4 Buffering | 00h 30min | 00h 15min | In progress |
| 2.3 Pillow | 00h 30min | 00h 30min | Done |
| 2.3.1 Texturierung von Objekten | 00h 30min | 00h 30min | Done |
| 3 Backend-Design | 02h 00min | 01h 30min | In progress |
| 3.1 UML erstellen | 02h 00min | 01h 30min | In progress |
| 4 GUI-Design | 01h 30min | 01h 00min | In progress |
| 4.1 GUI-Prototypen erstellen | 01h 30min | 01h 00min | In progress |
| 5 3D-Objekte erstellen | 02h 00min | 01h 00min | Done |
| 5.1 Fixstern erstellen | 00h 30min | 00h 15min | Done |
| 5.2 Planet 1 erstellen | 00h 30min | 00h 15min | Done |
| 5.3 Planet 2 erstellen | 00h 30min | 00h 15min | Done |
| 5.4 Mond erstellen | 00h 30min | 00h 15min | Done |
| 6 Texturen zuweisen | 01h 00min | 01h 00min | Done |
| 6.1 Fixstern Textur zuweisen | 00h 15min | 00h 30min | Done |
| 6.2 Planet 1 Textur zuweisen | 00h 15min | 00h 10min | Done |
| 6.3 Planet 2 Textur zuweisen | 00h 15min | 00h 10min | Done |
| 6.4 Mond Textur zuweisen | 00h 15min | 00h 10min | Done |
| 7 Animationssteurung | 05h 00min | 04h 30min | In progress |
| 7.1 Rotation um ein Objekt | 01h 30min | 01h 30min | In progress |
| 7.2 Rotation um die eigene Achse | 00h 45min | 00h 30min | Done |
| 7.3 Rotation von mehreren Objekten | 02h 00min | 01h 30min | In progress |
| 7.4 Geschwindigkeit einstellen | 00h 15min |  | In progress |
| 7.5 Rotation starten | 01h 00min | 00h 30min | Done |
| 8 Kamera | 02h 00min |  |  |
| 8.1 Kameraview erzeugen | 01h 00min |  |  |
| 8.2 Postionsänderung mittels Maus | 01h 00min |  |  |
| 9 Lichtquelle | 04h 00min | 02h 15min | In progess |
| 9.1 Lichtquelle erzeugen | 02h 00min | 01h 30min | Done |
| 9.2 Lichtquelle positionieren | 01h 00min | 00h 45min | Done |
| 9.3 Lichtquelle an-/ausschalten | 01h 00min |  |  |
| 10 Dokumentation | 04h 30min | 02h 00min | In progress |
| 10.1 Code dokumentieren | 01h 30min |  |  |
| 10.2 Sphinx Doku erzeugen(rst-File etc) | 01h 00min |  |  |
| 10.3 Protokoll | 02h 00min | 02h 00min | In progress |
| Summe | 26h 30min | 16h 20min |  |

# Designüberlegung

## Notwendige Libraries

* PyQt
* PyGame
* PyOpenGL
* Pillow/Pyglet -> wird sich dann bei der Recherche der beiden Libraries zeigen, welche schlussendlich verwendet wird

## Überlegungen


Splashscreen wird mittels Pygame eingebunden.

Der OpenGL-Teil wird mit PyOpenGL implementiert und dann mittels PyGame eingebunden.

Rotationsgeschwindigkeit soll mit den Pfeiltasten verändert werden können 🡪 weitere Konfiguration womöglich mittels ausklappbaren Optionsinterface

Etwaige GUI-Komponenten mit PyQt umsetzen 🡪 Anpassungsmöglichkeit mittels Stylesheet


## Codedesign




MVC für die Grundstruktur des Projektes um eine gute Trennung der Komponenten zu gewährleisten. Strategy-Pattern für die Drehung?

## GUI-Design

### V1



## Splashscreen



Aktuell wird an einem Splashscreen mit Animation gearbeitet, welche schon funktionieren würde, allerdings werden bei dieser Version die Lichter nicht vernünftig abgespeichert



# Quellen

[1]thenewboston , Pygame (Python Game Development) Tutorial - 1 – Introduction, 10.11.2014, <https://www.youtube.com/watch?v=K5F-aGDIYaM> (zuletzt aufgerufen 23.02.2014)

[2] Rick Muller, Open a GLUT window and draw a sphere using Python/OpenGL (Python recipe), 27.10.2004, <http://code.activestate.com/recipes/325391-open-a-glut-window-and-draw-a-sphere-using-pythono/> (zuletzt aufgerufen 28.02.2014)