A07-Solarpy

Maran Christian

TGM

5BHITM

Inhalt

[Aufgabenstellung 2](#_Toc415435333)

[Zeitaufwandsaufzeichnung 3](#_Toc415435334)

[Designüberlegung 4](#_Toc415435335)

[Notwendige Libraries 4](#_Toc415435336)

[Codedesign/UML Classdiagram 4](#_Toc415435337)

[UML Abgabe 5](#_Toc415435338)

[GUI-Design 5](#_Toc415435339)

[V1 5](#_Toc415435340)

[Splashscreen 6](#_Toc415435341)

[Quellen 7](#_Toc415435342)

# Aufgabenstellung

Wir wollen nun unser Wissen aus Medientechnik und SEW nützen um eine etwas kreativere Applikation zu erstellen.

Eine wichtige Library zur Erstellung von Games mit 3D-Grafik ist Pygame. Die 3D-Unterstützung wird mittels PyOpenGL erreicht.

Die Kombination ermöglicht eine einfache und schnelle Entwicklung.

Während pygame sich um Fensteraufbau, Kollisionen und Events kümmert, sind grafische Objekte mittel OpenGL möglich.

Die Aufgabenstellung:

Erstellen Sie eine einfache Animation unseres Sonnensystems:

In einem Team (2) sind folgende Anforderungen zu erfüllen.

* Ein zentraler Stern
* Zumindest 2 Planeten, die sich um die eigene Achse und in elliptischen Bahnen um den Zentralstern drehen
* Ein Planet hat zumindest einen Mond, der sich zusätzlich um seinen Planeten bewegt
* Kreativität ist gefragt: Weitere Planeten, Asteroiden, Galaxien,...
* Zumindest ein Planet wird mit einer Textur belegt (Erde, Mars,... sind im Netz verfügbar)

Events:

* Mittels Maus kann die Kameraposition angepasst werden: Zumindest eine Überkopf-Sicht und parallel der Planentenbahnen
* Da es sich um eine Animation handelt, kann diese auch gestoppt werden. Mittels Tasten kann die Geschwindigkeit gedrosselt und beschleunigt werden.
* Mittels Mausklick kann eine Punktlichtquelle und die Textierung ein- und ausgeschaltet werden.
* Schatten: Auch Monde und Planeten werfen Schatten.

Hinweise:

* Ein Objekt kann einfach mittels glutSolidSphere() erstellt werden.
* Die Planten werden mittels Modelkommandos bewegt: glRotate(), glTranslate()
* Die Kameraposition wird mittels gluLookAt() gesetzt
* Bedenken Sie bei der Perspektive, dass entfernte Objekte kleiner - nahe entsprechende größer darzustellen sind.  
  Wichtig ist dabei auch eine möglichst glaubhafte Darstellung. gluPerspective(), glFrustum()
* Für das Einbetten einer Textur wird die Library Pillow benötigt! Die Community unterstützt Sie bei der Verwendung.

# Zeitaufwandsaufzeichnung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Status |
| 1 Libraries-Recherche | 00h 30min | 00h 35min | Done |
| 1.1 Evaluierung der Libraries | 00h 30min | 00h 35min | Done |
| 2 Anlernen der Libraries | 04h 00min | 03h 30min | Done |
| 2.1 Pygame | 01h 30min | 01h 00min | Done |
| 2.1.1 Darstellung | 00h 30min | 00h 30min | Done |
| 2.1. 2 Steuerung | 01h 00min | 00h 30min | Done |
| 2.2 OpenGL | 02h 30min | 02h 00min | Done |
| 2.2.1 Erzeugen von Objekten | 00h 30min | 00h 45min | Done |
| 2.2.2 Translation von Objekten | 00h 30min | 00h 30min | Done |
| 2.2.3 Rotation von Objekten | 01h 00min | 00h 30min | Done |
| 2.2.4 Buffering | 00h 30min | 00h 15min | Done |
| 2.3 Pillow | 00h 30min | 00h 30min | Done |
| 2.3.1 Texturierung von Objekten | 00h 30min | 00h 30min | Done |
| 3 Backend-Design | 02h 00min | 01h 30min | Done |
| 3.1 UML erstellen | 02h 00min | 01h 30min | Done |
| 4 GUI-Design | 01h 30min | 01h 00min | Done |
| 4.1 GUI-Prototypen erstellen | 01h 30min | 01h 00min | Done |
| 5 3D-Objekte erstellen | 02h 00min | 01h 00min | Done |
| 5.1 Fixstern erstellen | 00h 30min | 00h 15min | Done |
| 5.2 Planet 1 erstellen | 00h 30min | 00h 15min | Done |
| 5.3 Planet 2 erstellen | 00h 30min | 00h 15min | Done |
| 5.4 Mond erstellen | 00h 30min | 00h 15min | Done |
| 6 Texturen zuweisen | 01h 00min | 01h 00min | Done |
| 6.1 Fixstern Textur zuweisen | 00h 15min | 00h 30min | Done |
| 6.2 Planet 1 Textur zuweisen | 00h 15min | 00h 10min | Done |
| 6.3 Planet 2 Textur zuweisen | 00h 15min | 00h 10min | Done |
| 6.4 Mond Textur zuweisen | 00h 15min | 00h 10min | Done |
| 7 Animationssteurung | 05h 00min | 04h 40min | Done |
| 7.1 Rotation um ein Objekt | 01h 30min | 01h 30min | Done |
| 7.2 Rotation um die eigene Achse | 00h 45min | 00h 30min | Done |
| 7.3 Rotation von mehreren Objekten | 02h 00min | 01h 30min | Done |
| 7.4 Geschwindigkeit einstellen | 00h 15min | 00h 10min | Done |
| 7.5 Rotation starten | 01h 00min | 00h 30min | Done |
| 8 Kamera | 02h 00min | 00h 45min | Done |
| 8.1 Kameraview erzeugen | 01h 00min | 00h 30min | Done |
| 8.2 Postionsänderung mittels Tasten | 01h 00min | 00h 15min | Done |
| 9 Lichtquelle | 04h 00min | 02h 35min | Done |
| 9.1 Lichtquelle erzeugen | 02h 00min | 01h 30min | Done |
| 9.2 Lichtquelle positionieren | 01h 00min | 00h 45min | Done |
| 9.3 Lichtquelle an-/ausschalten | 01h 00min | 00h 20min | Done |
| 10 Dokumentation | 04h 30min | 02h 00min | Done |
| 10.1 Code dokumentieren | 01h 30min | 01h 00min | Done |
| 10.2 Sphinx Doku erzeugen(rst-File etc) | 01h 00min |  |  |
| 10.3 Protokoll | 02h 00min | 02h 00min | Done |
| Summe | 26h 30min | 18h 35min |  |

# Designüberlegung

## Notwendige Libraries

* PyQt
* PyGame
* PyOpenGL
* Pyglet Überlegungen


Splashscreen wird mittels Pygame eingebunden.

Der OpenGL-Teil wird mit PyOpenGL implementiert und dann mittels PyGame eingebunden.

Rotationsgeschwindigkeit soll mit den Pfeiltasten verändert werden können 🡪 weitere Konfiguration womöglich mittels ausklappbaren Optionsinterface

Etwaige GUI-Komponenten mit PyQt umsetzen 🡪 Anpassungsmöglichkeit mittels Stylesheet

## Codedesign/UML Classdiagram




Vorübergehend ist das UML nur per Hand gezeichnete Grafik vorhanden, da ich schon seit Wochen darauf warte, dass mein Astah Students Account wieder freigeschalten wird.

MVC für die Grundstruktur des Projektes um eine gute Trennung der Komponenten zu gewährleisten.

Des Weiteren werden die verschiedenen Rotationen mit dem Strategy-Pattern gelöst. Um das ganze etwas leichter wiederverwendbar zu machen, sprich für andere Galaxien wird die Erzeugung über das Factory Pattern umgesetzt.


## UML Abgabe




Leider hatte ich bei der Umsetzung des vorab geplanten Designs Probleme, welche ich bis zur Abgabe aufgrund fehlender Zeit leider nicht mehr ganz beheben konnte daher musste ich leider ohne Designpatterns auskommen, was allerdings die Wiederverwendbarkeit für andere Sonnensysteme keineswegs einschränkt es allerdings etwas umständlicher macht.

## GUI-Design

### V1



## Splashscreen



Aktuell wird an einem Splashscreen mit Animation gearbeitet, welche schon funktionieren würde, allerdings werden bei dieser Version die Lichter nicht vernünftig abgespeichert



# Quellen

[1]thenewboston , Pygame (Python Game Development) Tutorial - 1 – Introduction, 10.11.2014, <https://www.youtube.com/watch?v=K5F-aGDIYaM> (zuletzt aufgerufen 23.02.2014)

[2] Rick Muller, Open a GLUT window and draw a sphere using Python/OpenGL (Python recipe), 27.10.2004, <http://code.activestate.com/recipes/325391-open-a-glut-window-and-draw-a-sphere-using-pythono/> (zuletzt aufgerufen 28.02.2014)